### Рафик Загрутдинов: эстакадный съезд с Северо-восточной хорды на 5-й проезд Подбельского будет построен в 2021 году

26.05.2020

Рафик Загрутдинов: эстакадный съезд с Северо-восточной хорды на 5-й проезд Подбельского будет построен в 2021 году

«Строительство эстакадного съезда с Северо-восточной хорды на 5-й проезд Подбельского планируем завершить в 2021 году, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – В настоящее время ведется бетонирование основных конструкций эстакады».

Работы ведутся по проекту 1 этапа строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Предусмотрено строительство 1,2 километра дорог и трех искусственных сооружений: эстакады протяженностью 225,85 метра, двух подпорных стен протяженностью 82,74 и 11,8. Будут реконструированы все участки прилегающей улично-дорожной сети.

В процессе работ также предстоит реконструировать систему дождевой канализации, теплосети, сети электроснабжения, коммуникации и сети ОАО РЖД.

Строительство объекта обеспечит съезд автотранспорта на 5-й проезд Подбельского, далее на Ивантеевскую улицу, Открытое шоссе, внутриквартальную улично-дорожную сеть.

«По поручению Мэра Москвы С.С.Собянина мы проектируем и строим удобные транспортные связки между хордовыми направлениями и внутриквартальными дорогами», - добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://donskoy.mos.ru/blagoustroistvo/information/detail/8920811.html

Управа Донского района города Москвы