На 60 процентов готова развязка на пересечении СВХ с Ярославским шоссе
12.08.2020
Об этом на пресс-туре на участок строительства Северо-восточной хорды рассказал журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В составе объекта ведется строительство эстакады основного хода хорды, эстакады на левоповоротном съезде с Проспекта Мира при движении в сторону центра на СВХ в направлении к Открытому шоссе, строительство трех эстакад на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Проспект Мира в сторону области» - сообщил Рафик Загрутдинов.
По словам Рафика Загрутдинова, на данной развязке строительно-монтажные работы выполнены на 60 процентов. Завершается монтаж опор, активно ведется работа по монтажу металлических конструкций, устройству подпорных стен, бетонированию пролетных строений, практически завершен вынос инженерных коммуникаций.
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