Строительство Северо-восточной хорды завершится в 2022 году
13.08.2020
Об этом на пресс-туре на участок строительства Северо-восточной хорды рассказал журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«По контракту работы на Северо-восточной хорде мы должны завершить к концу 2022 года», - сообщил Рафик Загрутдинов.
По словам Рафика Загрутдинова, строительство Северо-восточной хорды разделено на 8 строительных участков. Строительство 6-и участков завершено. Построено 75 километров дорог, 58 искусственных сооружений и 13 пешеходных переходов. Два участка в настоящее время находятся в строительстве.
«Ведется строительство участка от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, на котором мы сейчас находимся. Еще один участок хорды, работы на котором находятся в активной фазе – это участок от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, - сообщил Рафик Загрутдинов.
По мнению Рафика Загрутдинова, строительство Северо-восточной хорды обеспечит бессветофорное движение автотранспорта от Бусиновской развязки до района Вешняки. Будут перераспределены транспортные потоки, и снижена нагрузка на основные магистрали города: Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восток МКАД. Кроме этого, через Северо-Восточную хорду будут обеспечены транспортные связи других магистралей с Открытым шоссе, Ярославским шоссе, проспектом Мира. Будет улучшена транспортная доступность жителям районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок, Богородское Северо-Восточного административного округа г. Москвы.
«Всего на Северо-восточной хорде будет построено 74 искусственных сооружения, включая 66 эстакад, 5 мостов, 2 путепровода, 1 тоннель и 17 пешеходных переходов», - добавил Рафик Загрутдинов.
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